- 派工单管理

打开<施工管理>—<派工单管理>进入派工单信息设置窗口。

[派工单]：设置客户的派工单信息。

- 工程模板

打开<施工管理>—<工程模板>进入工程模板信息设置窗口。

[工程阶段]：管理工程模板的第一层级工程阶段信息。

“工期天数”：当前工程阶段的施工时间。

“开工时间”：当前工程阶段的开工时间距离整个工程开工时间的时间天数。

“提醒标记”：表示此阶段完工后是否通过发送消息提醒。

“提醒方式”：包括系统提醒和短信提醒。

“设计师”/“市场人员”：勾选设计师或市场人员时提示则自动发送到该客户的设计师或市场人员，勿需在提醒人中再添加设计师或市场人员。

[子阶段]：在第一层级阶段下添加子阶段信息。操作方法相同。

- 施工进度

打开<施工管理>—<施工进度>进入工程进度信息管理窗口。

[导入模板]：为客户导入施工进度模板信息，进入工程进度管理。

“工程阶段”：管理客户的工程施工阶段信息。

“子阶段”：添加下级工程施工阶段进度信息。

“阶段验收”：添加工程阶段验收信息。

“完工确认”：确认客户是否完工并进入售后。完善客户的开竣工时间。

[收款情况]：查看客户的收款信息。

[施工附件]：管理客户的施工附件资料信息。

[反馈信息/投诉信息/报修信息]：处理客户反馈/投诉/报修信息，由客服登记提交。

“编辑”：录入处理结果信息。

“处理完成”：单击“处理完成”完成当前反馈信息的处理，反馈给客服人员。